## Slide 1: 202X年XX月安全工作汇报材料

## Slide 2: 目 录
  1、在施项目概况
  2、安全体系建设情况
  3、安全验收情况
  4、安全防护标准化实施和安全体验区建设情况
  5、项目部周检和月自评价
  6、第三方检查评价
  7、工作亮点与改进创新
  8、典型缺陷及整改情况
  9、创优进展情况
  10、需要项目公司协调解决的问题
二
一
本月安全管理工作总结
下月安全管理工作计划

## Slide 3
本月安全管理工作总结
（一）在施项目概况
序号 | 项目名称 | 工程地点 | 项目经理/安全总监 | 建筑 面积 （万m2） | 施工阶段 | 在施 面积 （万m2） | 开工日期 | 竣工日期
1 |  | **省**市 | 实际在岗 |  |  |  | 2015.4.23 | 2017.5.27

## Slide 4
本月安全管理工作总结
（二）安全体系建设情况
序号 | 项目名称 | 是否设置专职 安全总监 （以公司下发红头任命文件为准） | 应配专职安全员总数 | 实配专职安全员总数 | 持证人员总数 | 实际缺少人数 | 是否满足局检查要求
1 |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 5
本月安全管理工作总结
（二）安全体系建设情况
序号 | 项目名称 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年 龄 | 职称 | 学历 | 安全资格证书情况 |  | 人员类型
 |  |  |  |  |  |  |  | 证书名称 | 证书编号 | 
1 | 项目列出 | 安全总监 |  |  |  | 高级工程师 | 研究生及以上 |  |  | 自有
2 |  | 安全部经理 |  |  |  | 工程师 | 本科 |  |  | 外聘
3 |  | 安全部副经理 |  |  |  | 助理工程师 | 大专 |  |  | 
4 |  | 安全员 |  |  |  |  | 高中及以下 |  |  | 
5 |  | 资料员 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 6
本月安全管理工作总结
（三）安全验收情况
序号 | 项目名称 | 设备设施 | 验收数目 | 验收结论 | 验收人 | 备注
1 | 项目列出 | 模板支撑体系 |  |  |  | 
2 |  | 外架 |  |  |  | 
3 |  | 临边洞口 |  |  |  | 
4 |  | 塔吊安装、顶升附墙 |  |  |  | 
5 |  | 施工电梯安装、顶升附墙 |  |  |  | 
6 |  | 其它 |  |  |  | 

## Slide 7
本月安全管理工作总结
（四）安全标准化建设情况
4.1安全防护标准化实施情况
序号 | 项目名称 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 计划数量 | 实际已进场数量
1 | 逐个项目列出 | 网片式防护围栏（WHWL-I) | 1.8*1.5米 | 张 |  | 
2 |  | 格栅式防护围栏（LBWL-II) | 1.2*1.5米 | 张 |  | 
3 |  | 网片式防护围栏（LBWL-I) | 1.2*1.5米 | 张 |  | 
4 |  | 施工电梯防护门(DTM-I) |  | 张 |  | 
5 |  | 楼梯临边防护 | 伸缩式栏杆 | 米 |  | 
6 |  | 电梯井防护门(网片式） | 1.8米*1.8米 | 张 |  | 
7 |  | 钢筋加工场防护棚 |  | 个 |  | 
 |  | 按项目实际增减 |  |  |  | 

## Slide 8
本月安全管理工作总结
（四）安全防护标准化实施和安全体验区建设情况
图片+文字说明

## Slide 9
本月安全管理工作总结
（五）项目部周检查和月自评价
序号 | 项目名称 | 检查日期 | 考核分项权重及得分情况 |  | 综合 得分 （F） | 是否达到分公司要求 (F≥80) | 是否达到局观摩要求 (F≥85)
 |  |  | 项目安全检查表得分（70%） | 机械设备检查表得分 (30%) |  |  | 
1 |  | 周检 | 88 | 90 |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 10
本月安全管理工作总结
（六）第三方检查评价
序号 | 项目名称 | 检查机构 | 检查日期 | 检查评价 | 整改率% | 检查发现的主要问题及处罚 | 整改回复及验证闭合情况
1 |  | 建设局 | 2016.5.14 | 包括得分及排名情况 |  |  | 
 |  | 安监站 |  |  |  |  | 
 |  | 业主 |  |  |  |  | 
 |  | 监理 |  |  |  |  | 
 |  | 第三方 |  |  |  |  | 
 |  | 局 |  |  |  |  | 
 |  | 分公司 |  |  |  |  | 

## Slide 11
本月安全管理工作总结
（七）工作亮点与改进创新
图片+文字说明

## Slide 12
本月安全管理工作总结
（八）典型缺陷及整改情况
整改前后对比图片+文字说明

## Slide 13
本月安全管理工作总结
（九）创优进展情况
序号 | 项目名称 | 工程地点 | 项目经理/安全总监 | 建筑 面积 （万m2） | 施工阶段 | 公司指标 | 完成情况 | 备注
1 |  | **省**市 |  |  |  |  |  | 

## Slide 14
本月安全管理工作总结
（十）需要项目公司协调解决的问题
序号 | 项目名称 | 问题描述 | 具体需求 | 备注
1 |  |  |  | 

## Slide 15
下月安全管理工作计划
内容应包含针对本月在施各项目存在的主要问题制定下月检查计划和重点管控措施（周检），创优申报和迎检复查计划等。