## Slide 1
安全技术交底

## Slide 2
安全技术交底
对安全技术交底的认识
1
安全技术交底的定义及作用
2
安全技术交底的职责及形式
3
安全技术交底的内容
4

## Slide 3
对安全技术交底的认识
建筑施工作业过程中往往是事故多发阶段，如何有效控制日常作业过程中带来的风险，减少事故的发生是我们当前安全管理中非常重要的一环。安全技术交底是解决此类问题的一种重要手段。

## Slide 4
  控制作业过程中的各种风险，保证作业安全进行。
安全技术交底的目的
实现各类安全信息的共享（现场制定的安全措施）。
统一现场作业步骤及作业标准。
对安全技术交底的认识

## Slide 5
临时性作业、无依据的作业，现场不能有效控制。
想通过安全技术交底解决的问题
作业过程中的安全措施不能得到有效落实。（人员不清楚）
作业人员不知道安全操作规程和要求，凭经验作业或别的工地的要求。
对安全技术交底的认识

## Slide 6
安全技术交底的工作思路
作业前，对每个作业环节进行危害辨识；根据辨识结果制定控制和预防措施；
通过各类方案、安全技术交底予以体现；
用作业人员、班组长、项目部三方共同参与交底的形式予以实施；
实现信息的共享，达到控制作业过程风险的目的。
对安全技术交底的认识

## Slide 7
安全技术交底的定义及作用
2
安全技术交底

## Slide 8
安全技术交底的定义
安全技术交底：
在作业前对不同班组、不同类别、直接参与作业的人员进行的施工作业任务与人员分工、作业规程、安全注意事项等作业前培训和统筹组织的活动。

## Slide 9
安全技术交底的作用
作业人员自我保护的必要手段
1
成功的作业源于前期精密的组织与分工
2
安全技术交底是卓有成效的现场培训方式
3
安全技术交底是保障安全的屏障与堡垒
4

## Slide 10
安全技术交底的职责及形式
3
安全技术交底

## Slide 11
安全技术交底的职责
施工作业的组织者（管理者），对施工前期
的准备、安全技术交底、过程控制、后期收
尾工作全面负责。
项目工程部及直属机构
负责项目的作业任务分配、作业步骤的确定、作业分工、工艺条件及注意事项的交底与学习工作。
负责项目过程的严格控制,各项措施的落实与监控。
是现场作业的第一安全负责人，负责组织落实各项安全措施。

## Slide 12
安全技术交底的职责
负责参与并监督前期的安全技术交底工作。
安全部
负责监督各项安全措施得到落实,及时制止现场的各类违章行为。
负责现场隐患的处理与汇报工作。
负责监督现场其他作业人员的行为及作业步骤是否按要求实施。

## Slide 13
负责下达任务与分派作业负责人，及方案、人员分派、工艺条件等前期各项准备工作。
负责该项工作必要的技术及管理支持。
作业班组负责人
安全技术交底的职责
负责指导、帮助负责人组织标准化的、安全化的工作。并监督检查作业各项要求在作业过程中得到有效执行。
负责对班组内的作业人员的监督和指导。

## Slide 14
安全技术交底的形式
第一步
3
  集合列队（选择合适环境与位置）
2
  监护人、作业人员等相关方参与
1
由班组负责人组织

## Slide 15
安全技术交底的形式
第二步
注意
注：严肃的纪律很重要
1
2
参与人员列队(保持立正)
1
交底负责人站队列前中间位置

## Slide 16
安全技术交底的形式
第三步
注意
危害识别需清晰,措施需明确.
1
2
监护人补充与强调(安全要求、工艺交底)
1
负责人对任务.步骤.人员与分工.注意事项进行安排

## Slide 17
安全技术交底的形式
第四步
注意
为保证签字的真实性，外协人员需核对证件
1
2
签字
1
三方确定（无异议）

## Slide 18
安全技术交底的形式
第五步
注意
监护人监督
1
2
负责人需保障步骤的严格执行.
1
负责人组织落实措施与要求

## Slide 19
安全技术交底的内容
4
安全技术交底

## Slide 20
安全技术交底的内容
开始进行作业
交工作流程及步骤
交各类作业方案
交危害辨识及控制措施
交人员职责
交周围环境
交应急措施
安全技术交底的内容

## Slide 21
设备交底
交作业工器具
交人员的作业分工及作业进度
交作业的注意事项与要求
交作业任务（作业原因）、交作业步骤
安全技术交底的内容

## Slide 22
工
艺
交
底
4 ：交作业过程可能对正常生产造成的影响及应急措施
3 ：交作业区域内作业流程等情况
2 ：交作业区域范围内工艺环境的危害因素与措施
1 ： 交工艺环境、相关工艺运行状况
5 ：
交突发情况可能对作业过程造成的影响、处置措施、与作业要求
安全技术交底的内容

## Slide 23
安全交底
根据作业步骤，交现场安全措施
安全技术交底的内容
交作业所需的安全设施、个人防护
交职业、环保危害因素与预防措施
交作业过程中异常情况的应急措施
交其他安全注意事项与要求

## Slide 24
事实上一项工作在现场开展安全技术交底前就已经开展起来，而考验的是专业管理人员的组织能力，对人、机、料、法、环的综合协调及驾驭能力，他是确保工作保质保量、安全高效的有效保障。
安全技术交底

## Slide 25
THANK YOU