## Slide 1
如何开展安全目标管理
20XX

## Slide 2
目录
CONTENTS
1
安全目标管理概述
2
安全目标的制定
3
安全目标的展开
4
安全目标的实施
5
目标成果的考评

## Slide 3
概述
安全目标管理
01

## Slide 4
安全目标管理概述
目标管理的由来
目标管理（Management by objectives缩写为MBO）是美国管理学家彼得·德鲁克（Peter F. Drucker）创立的。1954年，他在《管理实践》一书中首先使用了“目标管理”的概念，接着又提出了“目标管理和自我控制”的主张
惠普公司创始人戴维•帕卡德在《惠普之道（The HP Way）》中说到：
没有任何管理原则比“目标管理”原则对惠普的成功有如此大的贡献……

## Slide 5
一类是生产发展、效益提高，市场占有，企业竞争力提升的目标
企业的发展一般都设定目标，而企业发展所设定的目标其实是一个目标体系
企业安全生产方面的目标是企业整个发展目标体系的重要组成部分，是企业发展的重要目标
另一类就是安全生产，它包括安全目标方针、工伤事故的指标、尘毒、噪音等，职业危害作业场所的合格率以及日常安全管理对策措施等
安全目标管理概述

## Slide 6
安全目标管理概述
安全目标管理
的作用
02 组织作用
03 激励作用
04 计划作用
05 控制作用
01 导向作用

## Slide 7
目的和任务必须转化为目标，如果一个领域没有特定的目标，则这个领域必然会被忽视
目标的重要性
目标管理是在科学管理的基础上渗入行为科学的激励原理。以目标作为手段，激发人的高层次需求。通过目标把物的管理手段和人的管理手段有机地巧妙地连结为一体
安全目标管理是重视人、激励人、充分调动人的主观能动性的管理；是信任指导型的管理；实行安全目标管理，依靠目标的激励作用，就可以把消极被动变积极主动
安全目标管理概述
就是在一定的时期内，根据生产经营单位经营管理的总目标，从上而下地安全生产 工作目标，并为达到这一目标制定的一系列对策措施，开展一系列的组织、协调、指导、激励和控制活动
安全目标管理

## Slide 8
安全目标管理概述
安全目标管理是重视人，激励人，充分调动人的主观能动性的管理
目标管理是面向未来的管理，面向未来的管理要求管理者具有预见性，要对未来进行谋划和决策
目标管理是重视成果的管理，目标管理要达到的目的是目标的实施效果，而非管理的过程
目标管理是自主管理
安全目标管理的特点
重视人：以人文本
激励人：调动人的主观能动性

## Slide 9
安全目标管理内容
年初，制定安全管理总目标
层层分解，制定各级直到职工的安全目标及达到目标的措施
年末，对目标的实现情况考核、奖惩
开展一系列活动，实现目标
总结目标管理的不足和运行特点
制定新的安全目标，进入下一年循环

## Slide 10
安全目标管理概述
安全目标管理是系统的、动态的管理，为了实现系统的整体安全目标，必须做好以上工作：
要重视目标实施过程的管理和控制
要重视对目标成果的考核与评价
要制定一个既先进又可行的整体安全目标，即安全管理的总体目标
总目标要自上而下地层层分解，制定各级、各部门直到每个职工的安全目标

## Slide 11
安全目标管理分类
安全生产目标管理
1
2
3
4
安全教育目标管理
安全检查目标管理
安全文化目标管理
按安全管理的领域分类

## Slide 12
安全目标决策
安全目标计划
安全目标组织
安全目标协调
安全目标监督
安全目标控制
安全目标管理分类
按安全管理的职能分类

## Slide 13
安全目标管理分类
按安全管理的层次分类
03
02
01
高层安全目标管理
中层安全目标管理
基层安全目标管理

## Slide 14
安全目标管理分类
按安全管理的期限分类
短期安全目标管理
中期安全目标管理
长期安全目标管理

## Slide 15
安全目标管理意义
有利于从根本上调动各级领导和广大职工搞好安全生产的积极性
有利于贯彻落实安全生产责任制
有利于改善职工的素质，提高企业安全管理水平
有利于安全管理工作的全面展开及现代安全管理方法的推广和应用

## Slide 16
STEP 1
STEP 2
STEP 4
STEP 3
目标设立应符合实际，目标设立过高，经努力也不可能达到，会影响积极性；目标设立过低，不用努力就能达到，则调动不了积极性和创造性
安全目标的制定
目标分解应按整分合原则进行。各个分目标的综合有体现总体目标，并保证总体目标的实现
安全目标的展开
在落实保障措施，促使安全目标实现的过程中所进行的管理活动。目标实施的效果如何，对目标管理的成效起决定性作用
目标的实施
目标考评是领导和群众依据考评标准对目标的实施成果客观的测量过程，通过考评使管理工作科学化、民主化
目标成果的考评
安全目标管理实施步骤

## Slide 17
制定
安全目标
02

## Slide 18
目标制定的依据
1
2
国家的有关法律、法规、规范性文件、政策、法令等
安全生产监督管理部门的要求
4
行业及本单位的中长期劳动保护规划；
3
上级管理部门的劳动保护工作方针、政策和要求
5
行业及本单位工伤事故和职业病统计资料与数据
6
本单位的安全工作和施工现场劳动条件的现状与问题

## Slide 19
安全目标设定原则
可行性原则
目标必须切合实际目标计划要与实际情况相一致，目标不能确定得过高或过低，应该是经过努力能够实现
明确性原则
目标要尽可能做到具体、量化。这既有利于检查、评比和控制，又充分调动职工实现目标的积极性
先进性原则
一是指要相对高于本单位前一阶段的指标；二是指标要尽可能高于国内同行业的平均水平
系统性原则
目标设定需要与生产的每个环节紧密联，并鼓励每个职工参与当中，目标必须有措施作保证，目标与措施必须相对应
01
03
02
04

## Slide 20
安全目标的内容
即用简明扼要、激励人心的文字、数字对企业安全目标所进行的高度概括。它反映了企业安全工作的奋斗方向和行动纲领
关注质量，关爱生命，加强基础抓管理，减少轻伤无死亡，改善条件除隐患，齐心协力展宏图”
如：
企业安全目标方针
山西长平煤业有限公司制定的安全目标方针为：“巩固成果，持续改进，继续延长安全周期，实现连续九年安全生产零事故目标。”
如：

## Slide 21
安全目标的内容
企业总体安全目标：是安全目标方针的具体化，目标项目一般包括以下几个方面
各类职工伤亡事故指标
粉尘、毒、噪音、辐射等危害职工作业点的合格率
日常安全生产管理工作指标(责任制、培训计划、隐患整改等)
职工伤亡事故造成的经济损失指标

## Slide 22
安全目标的内容
安全教育
培训目标
如全员安全教育率、特种作业人员上岗持证率、特种作业人员教育复审率、安全管理人员上岗教育、新员工“三级”安全教育、班组长教育、变换工种教育和复岗教育等
尘毒有害作业场所达标率目标
主要指作业场所的尘毒检测合格率等
重大危险源和事故隐患监控管理目标
如对事故隐患整改的目标等
安全检查目标
如安全检查的次数、特种设备检查率等
现代化的科学管理方法应用的目标
如安全检查表的运用范围、电化教育运用、事故树分析方法等
安全标准化班组达标率目标

## Slide 23
安全目标的内容
03
04
05
01
02
安全教育措施
包括教育的内容、时间安排、参加人员规模、教育场地
保证措施
包括技术措施、组织措施，还包括措施进度和责任者
安全评比
定期组织安全评比，评出先进班组
安全控制点管控
制度无漏洞、检查无差错、设备无故障、人员无违章
安全措施
包括检查内容、时间安排、责任人，检查结果的处理等
对策措施的制定要避免“蜻蜓点水”、面面俱到，应该抓住影响全局的关键项目，针对薄弱环节，集中力量有效地解决问题。对 策措施应规定时限，落实责任，并尽可能有定量的指标要求
[获取资料咨询微信：ansyingsj1]

## Slide 24
安全目标制定程序
02
01
03
对企业的安全状况进行系统、全面的调查、分析、评价
调查分析评价
根据企业的实际情况确定考核的项目、内容、达到的标准，给出达到标准值应得的分数.
确定目标
应抓住重点，针对关键问题，集中力量加以解决，同时还应该重视新情况、新问题的研究
制定对策措施

## Slide 25
调查分析评价
企业安全状况的调查分析评价内容
企业的生产、技术状况
技术装备的安全程度
主要的危险因素及
危险程度
曾经发生过的重大事故情况及对事故的原因分析和统计分析
由于企业发展、改革开放带来的新情况、新问题
人员的素质
安全管理的薄弱环节
历年有关安全目标指标的统计数据

## Slide 26
调查分析评价
确定出需要重点控制的对象
特殊人员
特种作业
风险点
非常规作业
危险作业
重大危险源

## Slide 27
安全目标确定
01
02
03
01
02
03
只有近几年统计数据的目标项，可以以其平均值作为起点目标值
对于统计数据比较齐全的目标项目（如千人死亡率、千人重伤率等）可以利用回归分析等数理统计的方法进行定量的预测
对于日常安全管理工作的目标值，可以结合对安全工作的考核评价加以确定，也就是把安全工作考核评价的指标作为安全管理工作的目标值
对于不同的目标项目，在确定目标值时可以有三种不同的情况

## Slide 28
制定对策措施
①组织、制度；
②安全技术；
③安全教育；
④安全检查；
⑤隐患整改；
制定对策措施应该抓住重点，一般来说，可以从下列各方面进行考虑
⑥班组建设；
⑦信息管理；
⑧竞赛评比、考核评价；
⑨奖惩；
⑩其他

## Slide 29
展开
安全目标
03

## Slide 30
安全目标展开
厂部
科室、车间
班组
个人
企业安全目标
科室、车间
安全目标
保证对策措施
班组安全
目标
个人安全 目标
分解
分解
分解
具体化
自上而下层层展开
自下而上层层保证
保证对策措施
保证对策措施
保证对策措施
具体化
具体化

## Slide 31
安全目标展开
目标展开要紧密结合落实安全生产责任制，在目标展开的同时要逐级签订安全生产责任状，把目标内容纳入其中，确保目标责任的落实
各分目标的表达也要简明、扼要、明确，有具体的目标值和完成时限要求
各分目标之间在内容与时间上要协调、平衡，并同步的发展
目标分解中，要注意到各分目标所需要的条件及其限制因素，如人力、物力、财力和协作条件、技术保障等
分目标要保持与总体目标方向一致，内容上下贯通，保证总体目标的实现。
目标分解应按整分合原则进行。各个分目标的综合有体现总体目标，并保证总体目标的实现

## Slide 32
安全目标展开
第三种，按时间顺序分解
第一种，按管理层次纵向分解
第二种，按职能部门横向分解
在实际应用中，上述三种方法往往是综合应用

## Slide 33
安全目标展开
1
2
3
4
使职工能一目了然地明确本单位安全生产总目标和自己的分目标，从而起到振奋人心、加强团结的作用
使各岗位的职工都能知道与自己有关的其他岗位在什么时间要做什么事情，便于取得联系，协调工作
在掌握下级人员安全目标完成情况时，便于对众多安全目标项目从整体上进行调整和平衡
把安全目标展开图张贴在显眼的地方，能起到互相提醒、互相促进和互相鼓舞的作用
为了直观、形象、简明地显示目标和目标对策，明确目标责任，应该编制目标展开图。目标展开图的格式没有统一的规定。不同的企业、不同的管理层次都可以根据自己的情况自行编制目标展开图

## Slide 34
实施
安全目标
04

## Slide 35
安全目标实施
权限下放，自我管理，自我控制，自我控制
安全目标的实施是指在落实保障措施，促使安全目标实现的过程中所进行的管理活动
目标实施的效果如何，对目标管理的成效起决定性作用。在这个阶段中要着重做好自我管理、自我控制、必要的监督与协调、有效的信息交流等方面的工作

## Slide 36
安全目标实施
安全目标 | 对 策 措 施（p） | 实施（D） |  |  |  |  |  | 检查（C） |  |  |  |  |  | 处理（A） |  |  | 
 |  | 单位 | 负责人 | 实施进度（月） |  |  |  | 单位 | 负责人 | 检查结果（月） |  |  |  | 单位 | 负责人 | 处理结果 | 遗留问题
 |  |  |  | 1 | 2 | …… | 12 |  |  | 1 | 2 | …… | 12 |  |  |  | 
编制安全目标实施计划表法（可以按照PDCA编制）
PDCA循环就是按计划、实施、检查、处理的科学程序进行管理循环，也就是说，做一切工作或干任何事都必须经过四个阶段不停地周而复始地运转

## Slide 37
【安应独家PPT】
安应出品，必属精品❗安应制作公开的精品PPT资料，被各大公众号疯传转载。这里可以获得全部独家资料，每日至少更新一篇精品PPT❗
【最新法规标准追踪】
每月更新追踪最新EHS法律法规及国标行标，定期发布汇总分类清单❗
【工具手册电子书】
定期更新EHS及企业管理相关工具手册及电子书PDF，全部都是精品筛选，安全人必备的工具类资料❗
【管理台账范本】
汇集各类EHS管理台账范本，规章制度、操作规程、应急预案、检查表格、隐患排查、风险管控、演讲稿、合同范本…帮你一网打尽❗
【视频培训课程】
汇总上传优质EHS视频课程资料，内容经典，清晰度高，丰富你的安全知识，扩充你的培训素材❗
【PPT读书】
工作太忙，生活太累，自己太懒，总之看完一本好书越来越难❗没关系，一篇PPT带你阅读整本书籍精华，还附加原版电子书下载❗
【宣教挂图展板手册】
专业美工设计EHS宣教挂图展板手册，所有文件均提供PS或AI可编辑原稿❗宣教活动再也不用求人❗
【经典事故案例】
数千篇典型事故案例及完整事故调查报告，定期追踪更新❗支持“事故类型”检索查询，“一切事故皆可避免”❗
【最全MSDS管理】
涵盖《危险化学品目录》涉及所有危化品资料，提供化学品安全技术说明书、化学品安全技术标签、国际化学品安全卡以及职业病危害告知卡下载❗
我不是您的“文件夹”，我只提供“精品”资料❗
更多免费资料，请添加并私信“安应管家”，微信号：ansyingsj1
① 周一至周五，每日更新资料；周六日不定时更新❗
② 成员资料查询服务，把您需要的资料告诉我，我会尽量为您查找❗
EHS资料的品质控
萌主承诺
你
还
在
等
什
么
?!
立即扫码加入
安应·EHS微信群
立即扫码关注
安应·EHS订阅号
EHS资料的品质控

## Slide 38
安全目标实施
旗帜管理法即对实施安全目标的各级组织分别画出类似旗帜的管理控制图，彼此连锁，形成一个管理控制图体系，并据此来进行动态管理控制。当某级发现管理失控时，即可循着图示的线索逐级往下寻找哪里出了问题，以便及时采取措施恢复控制

## Slide 39
安全目标实施
监督协调
信息交流
首先，实行必要的监督和检查,
其次，安全目标的实施需要各部门各级人员的共同努力、协作配合
常见协调方式
第一，指导型协调。它是管理中上下级之间的一种纵向协调方式
第二，自愿型协调
第三，促进型协调
监督与协调
企业组织中的信息交流是企业经营管理中一个无法忽视的重要过程，所有的组织活动都必须依赖信息的传递与交流来进行，包括计划、组织、领导、控制等各个方面
信息交流

## Slide 40
安全目标实施
安全目标的有效实施要注重信息交流，建立健全信息管理系统，使上情能及时下达，下情能及时反馈，从而便于上级能及时有效地对下级进行指导和协调，下级能及时掌握不断变化的情况，及时做出判断和采取对策，实现自我管理和自我控制

## Slide 41
考评
目标成果
05

## Slide 42
目标成果考评
目标考评原则
考评要公开、公正
以目标成果为考评依据
考评标准简化、优化
实行逐级考评
目标考评注意事项
建立好评价组织。在统一领导下建立企业、车间、班组三级评价小组
在民主协 商的基础上，预先制定好考核细则、评价标准，奖惩办法

## Slide 43
目标成果考评
奖惩原则
在综合评定的基础上要根据预先制定的奖惩办法进行奖惩，使先进的受到鼓励，落后的受到鞭策。既要有经济上的奖惩，也要注意精神上的表彰，使达标者获得精神追求的满足，也使未达标者受到精神上的激励
确定各目标项目得分比重
STEP 1
给各目标项目
打分
STEP 2
综合评价
STEP 3

## Slide 44
课后思考
1.如何理解安全目标管理与目标管理之间的联系与区别？
2.如何科学制定安全目标？
3.目标成果的考评对于有效实施安全目标管理有何作用？
4.进行目标成果考评时需注意哪些主要问题？

## Slide 45
感谢聆听，批评指导
THANK YOU TO LISTEN TO CRITICISM GUIDANCE
20XX