建筑施工总分包职业健康安全、环境管理责   任协议书

工程承包人（全称）： 中建五局第三建设有限公司   （简称甲方）

施工作业分包人（全称）：   ****   （简称乙方）

为了进一步贯彻落实“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针与公司制订的环境管理方针，严格执行劳动保护、安全生产和环境保护的法令、法规，强化安全生产与环境管理，落实责任制，依法从严治理施工现场，确保项目施工中操作人员的安全与健康，营造绿色建筑，促进施工顺利进行，双方特签定本协议书。

在施工工程承包合同的执行上，本协议书具有优先权

一、   管理目标、指标：

职业健康安全：

1、   现场杜绝重伤、死亡事故的发生，杜绝因乙方原因造成的重大损失事故、事件的发生。

2、   现场内的安全事故隐患整改率必须保证在时限内达到 100% ，杜绝重大隐患。

3、   现场内不发生火灾事故 , 火险隐患整改率必须保证在时限内达到 100% 。

4、   乙方必须保证具备并予以保持甲方制定的文明施工安全管理目标要求的内业和现场条件。

5、   确保通过各级达标检查和其他各级各类安全生产 \ 文明施工检查 , 完成并保持甲方确定的文明施工、安全管理目标。

环境目标指标：

（ 1 ）．噪音 排放达标

( 土方施工：昼间 <75dB ，夜间 <55 dB)

( 结构施工：昼间 <70dB ，夜间 <55 dB)

( 装修施工：昼间 <65dB ，夜间 <55 dB)

（夜间指晚上 22 ： 00 至次日早上 6 ： 00 ）

（ 2 ）．现场扬尘排放达标：现场施工扬尘排放达到目测无尘的要求，现场主要运输道路硬化率达到 100% 。

（ 3 ）．运输遗洒达标：确保运输无遗洒。

（ 4 ）．生活及生产污水达标排放：生活污水中的 COD 排放达标。

（ 5 ）．施工现场夜间无光污染：施工现场夜间照明不影响周围社区，夜间施工照明灯罩的使用率达到 100% 。

（ 6 ）．不发生火灾、爆炸事故。

（ 7 ）．不使用 1211 灭火器，新购灭火器采用无环保危害的干粉灭火器。

（ 8 ）．固体废弃物实现分类管理，提高回收利用率。

（ 9 ）．项目经理部最大限度降低水电能源消耗。

（ 10 ）．降低纸张消耗，保护森林资源。

（ 11 ）．不使用含尿素及其他有害或对环境有污染的砼外加剂。

二、用工制度 :

1、   分包方必须遵守与施工现场有关的相关法律法规。

2、   分包方应遵守总包方及其上级制定的有关协助队伍的管理规定、办法以及总包方的其它的关于分包管理的相关制度及规定。

3、   分包方的新进场人员必须以书面形式报告总包方 ，对作业人员、特种作业人员的人数、姓名、年龄等相关信息进行登记，并交总包方综合办和质安部进行备案。未经安全教育的人员不得进入施工现场作业，如因此原因造成的安全事故分包方将承担主要管理责任。

三、职业健康安全、环境管理要求 :

1.   分包方应按有关规定 , 采取严格的安全防护措施和正确使用劳动防护用品，否则由于自身安全措施不力或劳动防护用品未正确使用，而造成事故的责任和因此发生的费用由分包方承担 , 非分包方责任造成的伤死亡事故 , 由责任方承担责任和有关费用。

2.   分包方应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相 关的各项规范，自觉遵守、执行中建五局三公司   水岸花都 ( 三期 ) ·双福老街   项目部制定的《职业健康安全生产管理办法》及有关环境、安全管理处罚规定等的各项规定内容，并且积极参加各式各样有关促进安全生产、环境保护的各项活动，切实保障施工作业人员的安全与健康。

3.   分包方必须服从总承包方现行的有关职业健康安全生产、环境管理各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任。

4.   分包方必须执行下列安全、环境管理制度：

(1)  分包方必须执行安全技术交底制度、安全例会制度与班前安全讲话制度，并做好跟踪检查管 理工作。

(2)  分包方必须执行对作业人员的班组级安全教育培训以及特种作业人员必须持证上岗，并将花名册、特种作业人员复印件交项目综合办、质安部。（特种作业人员：电工作业、金属焊接、气割作业、起重机械作业、登高架设作业、机械操作人员（卷扬机、塔吊、搅拌机）等。）

(3)  分包方负责人及作业班组长必须接受安全教育、并到质安部签订相关的安全生产责任制。办理安全手续后方可组织施工。

(4)  分包方工人入场一律接受三级安全教育，办理相关安全手续后方可准进入现场施工，如果分包方的人员需要变动，必须提出计划报告总包方，按 规定进行教育，考核合格后方可上岗。

(5)  分包方的特种作业人员的配置必须满足施工需要，并持有有效证件，有效证件必须与操作者本人相符合。

(6)  分包方工人变换工种时，要通知总包方对转场或变换工种人员进行安全技术交底和教育，分包方要进行转场和转换工种教育。

(7)  分包方必须执行班前活动制度，班前活动不得少于 15 分钟，班前活动的内容必须写相关的记录表格，在每月的 24 日前交项目质安部。

(8)  分包方必须执行总包方的安全检查制度。

(9)  分包方必须虚心接受总包方以及上级主管部门和各级政府、各行业主管部门的安全生产检查，否则造成的罚款等损失均由分包方承担。

(10)  分包方必须按照总包方的要求配备专职或兼职安全员。

(11)  分包方必须设立专职或兼职安全员实施日常安全生产检查及工长、班长跟班检查和班组自检。

(12)  分包方对于检查出的各种安全隐患必须按时按质的整改到位，并通过施工员、安全员验收合格后方可继续施工。如自身不能解决的可以书面形式通知总包方进行协商解决。

(13)  分包方必须严格执行安全防护措施，设备验收制度和教育作业人员

认真执 行本工种的安全技术操作规程。

(14)  分包方自带的各类施工机械设备，必须是国家正规厂家的产品，且机械性能良好，各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠，并符合环保要求。

(15)  分包方的中小型机械设备和一般防护设施执行自检后报总包方有关部门（物资设备部、质安部等）验收，合格后方可使用。

(16)  分包方的大型防护设施和大型机械设备，在自检的基础上申报总包方，接受专职部门的专业验收（如：滑模制作完工后、塔吊、人货电梯），分包方必须接规定提供设备技术数据，防护装置技术性能，设备履历档案以及防护设施支搭方案，其方案必 须满足总包方所在政府有关规定。

(17)  分包方须执行安全防护验收表和施工变化后交接检验制度。

(18)  分包方应预防和治理职业伤害与中毒事故。

(19)  分包方应执行职工因伤亡报告制度

(20)  分包方职工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故。

(21)  如果发生因工伤事故，分包方应在 10 分钟内，以最快捷的方式通知总包方的项目主管领导，向其报告事故的详情，由总包方通过正常渠道及时逐级上报上级有关部门，同时积极组织抢救工作采取相应的措施，保护好现场，如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记 录或拍照，总包方为抢救提供必要的条件。

(22)  分包方要积极配合总包方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因分包方隐瞒不报，做伪证或擅自拆毁事故现场，所造成的一切后果均由分包方承担。

（ 23 ）分包方须承担因为分包方的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任。

（ 24 ）分包方须承担因为分包方的原因造成的环境污染的经济责任和法律责任。

（ 25 ）分包方必须执行安全生产奖罚制度：分包方要教育和约束自己的职工严格执行施工现场安全管理规定，对遵章守纪者给予表扬和奖励，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度 者给予处罚。

(26)  分包方要对分包工程范围内的工作人员的安全负责。

(27)  分包方必须采取一切严密的符合安全标准的预防措施，确保所有工作场所的安全，不得在危及工作人员安全和健康的危险情况下施工，并保证建筑工地所有人员或附近人员免遭本班组施工区域或相关区域可能发生的一切危险。

(28)  施工现场内，必须按总包方的要求，在工人可能经过的每一个工作场所和其他地方均应提供充足和适应的照明，沉井内要提供手提式低压行灯照明设备。

(29)  总包方有权要求立刻撤走现场内的任何分包队伍中没有适当理由而又不遵守、执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的安全条例和指令或多次不遵守总包方有关安全生产管理的办法、规定、制度的人员，无论在任何情况下，此人不得再雇于现场，除非事先有总包方的书面同意。

(30)  分包方应按与总包方签署的工程合同，给所属职工提供或领取必须的和有效的安全用品，如：安全带、安全帽等，若必要时须配戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套、绝缘鞋等其他的个人人身防护设备和用品。

四、争议的处理

当协议书双方发生争议时，可以通过协商解决或申请施 工合同管理机构有关部门调解，不愿通过调解或调解不成的可以向长沙市雨花区人民法院起诉。

五、协议书的份数：本协议书一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

六、有效期：自双方签字盖章后生效至施工作业合同的截止期同时截止

甲   方：（公章）   乙   方：（公章）

法定代表人：   法定代表人：

委托代理人：   委托代理人：

年   月   日   年   月   日