安全生产、职业健康、环保责任书

甲方：  项目总工   ，以下简称甲方

乙方：  试验室主任    ，以下简称乙方

为进一步贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，牢牢坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”红线，建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全监管基本框架，有效遏制职业健康、安全环保、安全生产责任事故发生，结合本项目工程实际，特签订本责任书，以明确双方的责任和义务。一、甲方责任清单

1、贯彻执行国家有关技术政策及上级技术管理制度，对项目施工技术工作全面负责。

2、执行合同文件中规定的技术标准、规范、规程。

3、组织技术人员熟悉合同文件和施工图纸。

4、主持制订施工方案，组织编制实施性施工组织设计。

5、指导施工人员严格按设计图纸、施工规范、操作规程组织施工，并进行质量、进度控制。

6、分管项目质量管理工作和工程质量创优计划的制定并组织实施，负责技术质量事故的调查和处理，并及时向上级报告。

7、负责审核和签发变更设计报告、索赔意向报告及检查索赔资料的完整性。

8、负责施工过程中试验、测量等重大技术问题的决策及报告。

9、主持交竣工技术文件资料的编制，参加竣工验收，组织施工技术总结和学术论文的撰写并负责审核向上级报告。

10、负责向技术人员进行交底和科技保密知识教育，注重技术资料、实物的保密及设防措施。

11、指导、教育全体工程技术人员自觉认真贯彻国家和行业、上级的有关安全生产、劳动保护、环境保护等相关的法律法规、标准、规章制度以及安全技术规范。

12、为保证施工项目的生产安全和质量要求，对项目工程技术人员的管理、使用、奖惩有建议和否决权。

13、负责组织编制项目的实施性施工组织设计（含安全技术措施）、专项和特殊施工设计与有关安全技术实施细则，并严格贯彻执行。

14、负责组织验收确认施工临时设施的安全稳定性，审查各项安全技术交底书，对存在较大技术安全隐患的工程、或重要分项工程的首件施工时，亲临现场负责解决可能出现的安全技术问题。

15、协助搞好员工安全技术培训工作；在向项目工程技术人员、作业队长、专职安全生产监督管理人员进行施工技术交底时，同时进行安全技术交底，讲解施工工艺安全技术操作规程，深入施工现场及时解决施工生产过程中的安全技术问题。

16、在推行新工艺、新技术、新材料、新设备前应慎重考虑其安全可靠性，加强施加安全防范措施。

17、督促并指导工人严格按照安全操作规程进行施工生产，对施工生产中违反安全操作规程的，有权令其停止作业，及时纠正。

二、乙方责任清单

1、负责本项目试验室的全面试验和计量工作。

2、贯彻执行国家，行业的有关法规、规范标准及上级单位的规章制度，安排项目试验室的工作计划和人员分工。

3、参加工地砂、石料场选择，监督检查本项目工程使用合格的原材料。

4、选配各类配合比，监督检查施工中的计量工作。

5、编制本项目试验计划、质量保证措施，确保检测的科学性和准确性。

6、参加各类工程质量检查与事故分析。

7、负责试验竣工文件的移交工作，按时上报各类资料。

8、主持大型试验方案和细则的制订，落实相应的措施办法，审核签发试验检测报告，对测试结果的准确性和可靠性负责。

9、及时了解并解决计量和试验中的技术问题，组织计量和试验人员的专业培训，负责技术考核。

10、负责对项目原材料、实体的物理、力学、化学特征指标进行试验检测、质量验证鉴定，各种混合料配合比设计、控制、监测，确保测试数据和验证结果的安全可靠、及时有效。

11、试验人员必须具备规定的资格并持证上岗，熟悉本岗位的安全操作规程、试验规程和仪器、设备、工具。

12、加强对试验人员的安全教育，落实安全管理制度，严格执行安全操作规程，做好防火、防水、防爆、防毒、防尘工作。

13、定期对仪器、设备等计量器具进行检测、检查、校正、标定，并保持标定的有效性；电气设备必须有可靠的接地、工作完毕立即断电。

14、各种试剂、药品必须标识清楚，专人保管、分别储存。

15、试验检测资料必须符合规定、真实准确、计算正确、字迹（打印）清晰、提交及时、整理规范、台帐完整、保存安全。

16、保持试验室整洁有序；为防止影响试验检测结果的真实准确，无关人员不得随意进入试验场所。

三、安全生产、职业健康、环保管理目标

本项目安全生产、职业健康、环保管理目标为：

(一)杜绝发生有人员死亡的一般以上生产安全责任事故；

(二)杜绝发生有人员死亡的一般以上交通责任事故；

(三)杜绝发生负有建设管理责任的有人员死亡的一般及以上生产安全责任事故；

(四)杜绝发生一般及以上突发环境责任事件；

(五)杜绝发生一般及以上职业病危害责任事故；

四、奖惩措施及考核

如果各方没有对其负责的上述事项采取必要的措施而导致项目范围内发生事故且被认定为生产安全责任事故的其应根据安监部门出具的事故调查报告或者有关的法律法规承担相应的责任。

安全生产责任日常考核按照《贵黄7标安全管理制度汇编》有关章节落实考核，特殊情况下经项目安全生产领导小组表决通过的，项目安全生产领导小组有权对相关负责人作出额外处罚和奖励。

附：1、本责任书一式叁份，甲乙双方及安全环保部各执一份。

2、本责任书自签订之日起生效至本工程结束或人员退场。

甲方：（签字）                    乙方：（签字）

（印章）                         （印章）

日期：    年   月   日           日期：    年   月   日