## Slide 1
双重预防体系建设情况汇报
Notes: 방향 – tobe, 지식근로자와 강외이전문가 되는것 임을 강조
지식근로자에 대해 간단히 설명,
강외이전문가가 되기 위해서…테스트 해서, 강외이 전문가가 아니다라는 것 유도
그럼 강외이 전문가가 되기위해 무엇을 해야할까 ?
부서업무의 특징에 대해 설명,
푸야오 사례를 보여주고, 이렇게 되어야 한다고, 구체적으로 설명하면서
포스코사례를 보여줌 –VP, 사무혁신사례
그런다음, 프로세스로 표현하는 방향으로 설계,
구체적으로 그리는것, 푸야오 보여주고, 구체적으로 그리게 하는 것으로 설계
VP관리에 대해서도 강조.

## Slide 2
公司概况
目录
01
风险分级管控体系建设
03
信息化管理
05
基本要求
02
隐患排查治理体系建设
04
持续改进
06

## Slide 3: 公司概况
1

## Slide 4
1. 公司概况
XX
公司概要
XX
XX
XX有限公司
XX
XX

## Slide 5: 基本管理
2

## Slide 6
2. 基本管理
基本
管理
组织机构
实施方案
全员培训
责任考核
体系文件
1
5
2
4
3

## Slide 7
2. 基本管理_1）组织机构
/总经理
/厂长
/安全处长
/技术处长
/设备处长
/调度主任
/质检主任
/办公室主任
/工程主任
/仓储主任
/财务处长
/捕一厂长
/捕二厂长
/电解厂长
/渣选厂长
/脱硫厂长
/回收厂长
/技术副处
/仪表主任
/电气主任
/设备主任
/特种设备科长
组建组织

## Slide 8
2. 基本管理_2）实施方案
组建组织
目的意义
领导小组
开展依据
目标任务
职责分工
实施步骤
进度安排

## Slide 9
2. 基本管理_3）全员培训
培训计划
序号 | 培训层级 | 风险分级管控体系建设阶段培训 （7-3月） | 隐患排查治理体系建设阶段培训（4月） | 双重预防体系运行阶段培训 （5-6月） | 培训次数 | 学时 | 培训老师 | 资金 | 参加人数 | 备注
1 | 总经理、分管副总经理、各分厂及职能部门负责人 | 1、双重预防体系标准、制度 2、开展双重预防体系的由来及意义 | 1、双重预防体系标准、制度 2、政府部门通知要求 | 1、各级风险点单位、责任人 2、通知标准文件 | 6 | 18 | 安全处、专家 | 安全费用 | 23 | 
2 | 车间主任、安全员 | 1、双重预防体系标准 2、安全、职业健康风险点排查方法、危险源辨识、评价方法和控制措施制定 | 1、隐患排查清单培训 2、隐患排查台帐培训 3、排查治理流程培训 | 1、车间隐患排查清单 2、风险分级管控清单 | 12 | 36 | 安全处 | 安全费用 | 72 | 
3 | 班组长、全体员工 | 1、双重预防体系标准 2、安全、职业健康风险点排查方法、危险源辨识、评价方法 3、岗位危险源和控制措施制定 | 1、隐患排查清单编制培训 2、隐患排查台帐培训 3、排查治理流程培训 | 1、风险点控制措施告知 2、岗位排查清单 | 12 | 36 | 车间主任 | 安全费用 | 1500 | 

## Slide 10
分级/分阶段
培训
现场提问与闭卷考试
相结合
2. 基本管理_3）全员培训
培训理念
学有所思
思有所悟
悟有所行
行而有效
公司级培训
车间级培训
班组级培训
培训记录签到
考核概要
- 考核方式：提问+闭卷
- 考核内容：理论、岗位风险
及危险源、管控措施
- 考核通过率：100%
- 考核措施：奖励
考试试卷
成绩单

## Slide 11
2. 基本管理_3）全员培训
培训考核结果
序号 | 考核层级 | 风险分级管控体系建设阶段考核 | 隐患排查治理体系建设阶段考核 | 双重预防体系运行阶段考核 | 通过率 | 备注
1 | 总经理、分管副总经理、各分厂及职能部门负责人 | 4次 | 1次 | 1次 | 65%-〉90%-〉100% | 
2 | 车间主任、安全员 | 9次 | 1次 | 2次 | 56%-〉87%-〉98% | 
3 | 班组长、全体员工 | 9次 | 1次 | 2次 | 25%-〉70%-〉95% | 
分阶段、分层级组织各类培训达30余次，累计考核30余次、19000余人次，
最终达到全员掌握双重预防体系的目的。

## Slide 12
2. 基本管理_4）体系文件
六项制度
两个指南
一个方案
体系文件
风险管理与分级管控制度
事故隐患排查治理制度
安全风险公告制度
双重预防体系持续改进制度
双重预防体系考核奖惩制度
双重预防体系教育培训考核制度
风险分级管控体系实施指南
隐患排查治理体系实施指南
风险隐患双重预防体系建设工作实施方案

## Slide 13
2. 基本管理_4）体系文件
六项制度
两个指南
一个方案
体系文件

## Slide 14
双重体系监督管理考核办法
2.基本管理_5）责任考核

## Slide 15
2. 基本管理_5）责任考核
奖惩制度要素
序号 | 考核层级 | 考核频次 | 考核方法 | 考核范围 | 考核部门 | 奖惩标准 | 备注
1 | 分管副总经理、各分厂及职能部门负责人 | 每月一次 | 定期检查 | 岗位职责 | 体系办公室 | 干部考评加减分 | 
2 | 车间主任、安全员 | 每月一次 | 日常检查+抽查 | 岗位职责 | 分厂 | 干部考评加减分 | 
3 | 班组长、全体员工 | 每周一次 | 日常检查+抽查 | 岗位职责 | 车间 | 考评加减分+车间内部奖惩 | 

## Slide 16
XX年1月份--7月份责任考核结果
公司员工年龄偏大，文化水平偏低，平均达标率偏低。下一步将继续加强培训
2. 基本管理_5）责任考核
序号 | 考核层级 | 考核次数 | 考核结果 | 对应奖惩 | 备注
1 | 分管副总经理、各分厂及职能部门负责人 | 7次 | 平均达标率：95.5% | 21人加分，平均每人加0.37分；1人扣分，共扣1分。 | 
2 | 车间主任、安全员 | 7次 | 平均达标率：97.2% | 12人加分，平均每人加0.67分；2人扣分，共扣2分。 | 
3 | 班组长、全体员工 | 30次 | 平均达标率：91.03% | 奖励71人，奖励15700元；处罚7人，罚款3500元。扣1.4分。 | 

## Slide 17
2. 基本管理_5）责任考核
考核通报 落实奖励
双重预防体系活动奖励
考核奖惩公示
月度绩效考核
隐患排查奖励
截止7月底共考核奖惩114人次。其中，奖励104人次，金额15700元；
处罚10人次，金额3500元。

## Slide 18: 风险分级管控体系建设
3

## Slide 19
3. 风险分级管控体系建设
风险公示告知
风险点排查、确定
风险分级管控清单
风险辨识分析评价
4
1
3
2
公示
告知
风险
识别
措施
清单
分析
评价

## Slide 20
3. 风险分级管控体系建设_1）风险点排查、确定
风险点清单
确认作业活动清单和设备设施清单
共确定作业活动357项
共确定设备设施336类
确定职业 病危害风险点共计101项

## Slide 21
3. 风险分级管控体系建设_2）风险辨识分析评价
01
组织员工与专业技术人员
对作业活动清单A1、设备设施清单A2、职业病危害风险点清单进行辨识、分析、评价
02
组织活动与会议
各车间、部门共组织现场辨识活动25次
会议8次
03
排查结果
风险点合计：693个
危险源合计：5111个

## Slide 22
3. 风险分级管控体系建设_2）风险辨识分析评价
JHA SCL 分析+评价表

## Slide 23
3. 风险分级管控体系建设_3）风险分级管控清单
风险控制清单
根据重大风险直判，7个二级风险点均为重大风险，纳入公司级管控；三级风险点中，底吹炉、转炉、捕金一余热锅炉、捕金二余热锅炉，提级管理，纳入厂（部）级管理
风险等级 数量 责任人 | 低风险 | 一般风险 | 较大风险 | 重大风险 | 备注
公司级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
部门/车间级 | 0 | 8 | 0 | 0 | 
班组/岗位级 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
根据作业危害评价记录表和安全检查评价记录表的管控层级确定责任人和责任单位

## Slide 24
3. 风险分级管控体系建设_3）风险分级管控清单
存在矽尘的作业岗位；2. 存在“致癌”、“致畸”等有害物质或者可能导致急性职业性中毒的作业岗位可确定为重大风险。直判重大风险：49个。
职业病风险等级责任人汇总表（直判前）
职业病风险等级责任人汇总表（直判后）

## Slide 25
3. 风险分级管控体系建设_3）风险分级管控清单
分级管控清单

## Slide 26
3. 风险分级管控体系建设_3）风险分级管控清单
审定发布

## Slide 27
3. 风险分级管控体系建设_4）风险公示告知
内部员工公示、告知
职业病风险告知卡

## Slide 28
3. 风险分级管控体系建设_4）风险公示告知
内部员工告知
“三卡”—承诺卡、应知卡、应急卡，结合风险点统计表，为每名员工制定岗位风险点“两卡”。
内容包括岗位风险点、现有管控措施、应急处置及员工承诺，每名员工必须都经培训合格，做到“持卡”上岗。

## Slide 29
内部员工培训告知
3. 风险分级管控体系建设_4）风险公示告知

## Slide 30
外来人员告知
3. 风险分级管控体系建设_4）风险公示告知

## Slide 31: 隐患排查治理体系建设
4

## Slide 32
隐患
排查
编制隐患排查治理清单
确定隐患排查计划
隐患排查实施
重大事故隐患治理
隐患排查整改台账
1
5
2
4
3
延时符

## Slide 33
4. 隐患排查治理体系建设_1）编制隐患排查治理清单
基础管理类
隐患排查清单
现场管理类
清单6大类

## Slide 34
4. 隐患排查治理体系建设_2）确定隐患排查计划
隐患排查计划

## Slide 35
4. 隐患排查治理体系建设_3）隐患排查整改台账
隐患排查实施
☺ 安全隐患排查过程（计划、实施、复核、整改、上报）
制定隐患排查计划
隐患登记（省平台）
下发隐患排查通报
进行隐患排查
隐患整改反馈
隐患整改复查
隐患整改复查登记
Click to add Title
隐患上报（省平台）

## Slide 36
4. 隐患排查治理体系建设_3）隐患排查整改台账
隐患排查整改统计

## Slide 37
4. 隐患排查治理体系建设_4）隐患排查整改台账
隐患排查整改统计

## Slide 38
4.隐患排查治理体系建设_5）重大事故隐患治理
基于上述两份文件对公司进行了排查，我公司无重大事故隐患
重大事故隐患治理

## Slide 39: 信息化管理
5

## Slide 40
5.信息化管理_1）信息系统应用
企业基本信息、双重预防体系相关组织机构及人员、设备设施清单、作业活动清单、相关管理制度、体系文件等信息填写完整并上传至省安全生产风险管控和隐患治理监管巡查信息平台。
对所有危险点进行分析、评价并将记录上传信息系统，定期对危险源进行排查、整改，保证隐患治理计划按期执行。

## Slide 41: 持续改进
6

## Slide 42
6. 持续改进
02
更新
01
评审
03
沟通

## Slide 43
6. 持续改进_1）评审
19年7月~20年3月，公司对双重预防体系试运行进行了系统性评审，直判出7个重大风险点

## Slide 44
6. 持续改进_2）更新
更新后：
新增重大风险点7个
修订风险分级管控清单
风险告知相关岗位人员

## Slide 45
XX年X月XX日，XX专家组对我公司风险隐患双重预防体系进行了详细的评估检查，对于专家会上指出的问题，公司立即组织全体人员对风险分级管控、隐患排查治理体系重新进行了梳理检查修改，并重新组织了审核、审定，建立了活页的管控体系资料，方便及时更新替换。
管控体系文件
库
6. 持续改进_2）更新
Notes: 模板来自于 http://docer.wps.cn

## Slide 46
6. 持续改进_3）沟通
班前班后会
班组安全活动
相关方培训
各级培训
外
部
协
调
共建安全生产管理体系
以会议、文件、培训、宣传等方式，组织内部沟通5次
签订外来人员风险告知书5份。

## Slide 47
01
双重体系的意义
双重预防体系是现有职业健康体系及标准化体系基于风险管理基础上的深化，实现了风险的分级管控和关口前移、自下而上，解决了以往想不到，不敢想，做不到的问题。
02
基层员工参与
通过基层员工参与，更好的让员工掌握本岗位的风险等级和分布情况，免费获取更多安全精品资料，请关注微信公众号〔安全生产管理〕；便于管控措施的落实。
03
非常好的安全培训教材
全厂、厂、车间、班组有哪些作业活动、设备设施，容易发生的事故类型、管控层级是几级，现有哪些管控措施，是非常好的各层级安全培训教材。
04
解决了查什么怎么查问题
夯实了安全生产基层基础管理，加强了源头管理，解决了生产一线查什么、怎么查问题，责任落实到基层，管理做在了基层，真正实现了关口前移，隐患排查治理做在事故前面。
感悟与后记

## Slide 48: 常
非
常
感
谢
汇报人
非

## Slide 49: 安全
请专家老师点评指导